1. **Información General:**

**Fecha de realización:**

17 de mayo de 2018

**Número del Sprint:***1*

**Asistentes a la reunión**: Julio Rodríguez Romero, José María Baviera Viguer, Julio César Martín Martín y José Luis Rodríguez Molleja

1. **Objetivos de la reunión**

Se trataron los siguientes temas:

* Asignación de roles para el proyecto
* Establecimiento del pivote
* Tareas a realizar en el *sprint*
  1. **. Asignación de Roles para el Proyecto**
* Se acuerda distribuir los diferentes roles entre el personal del equipo, que quedan como sigue:

**Propietario del proyecto** *(Proyect Owner):*Juan Manuel García Rodríguez

***Scrum Master*:** Juan Manuel García Rodríguez

**Equipo de trabajo:** Julio Rodríguez Romero, José María Baviera Viguer, Julio César Martín Martín y José Luis Rodríguez Molleja

* 1. **. Establecimiento del pivote**
* Se discute la magnitud del pivote que servirá de referencia para marcar el ritmo del proyecto. Se toma como medida el CRUD de una tabla simple, que se establece finalmente en 15 unidades sobre 100.
  1. **. Tareas a realizar en el *sprint***

Se identifican y reparten las diferentes tareas a realizar por los miembros del equipo:

* Diseño y configuración de la interfaz de usuario
* Montaje de un visor con artefactos
* Identificar clases y JSON asociados
* Obtener usuarios y mostrarlos
* Diagramas de secuencia (leer artefacto y pintarlo, leer y autenticar usuario)
* Diagrama *burndown*
* Tabla *Kan-ban*
* *Sprint backlog*
* Acta del *sprint* (este documento)

Se establece una duración del Sprint de 10 días, finalizando el martes, 29 de mayo de 2019.