## Slide 1
D. José Luis Rodríguez Molleja
D. Julio César Martín Martín
D. José María Baviera Viguer
D. Julio Rodríguez Romero
Dpto. S.I. y Ciberdefensa
Hoyo de Manzanares, 29 de mayo de 2019
SISTEMA PARA LA GESTIÓN
DE ARTEFACTOS NO EXPLOSIONADOS
EN CENTROS DE ADIESTRAMIENTO (AGNEX)
Sprint n.º 1
ACING

## Slide 2
AGENDA
Reunión de Planificación.
Sprint backlog.
Diagrama Burn-down (Curva de estrés).
Diagrama de clases de diseño del sprint
Diagramas de Secuencia de 2 CU.
Interfaz de Usuario + Visor Gis insertado.
Notes: 2

## Slide 3
Sprint #1
Reunión de Planificación
Objetivos
Asignación de roles para el proyecto
Establecimiento del pivote
Tareas a realizar en el sprint
Notes: 3

## Slide 4
Sprint #1
Reunión de Planificación
Casos de uso a implementar durante los 2 primeros sprints
  Consultar objetos sobre el visor GIS
  Denegar acceso a usuarios MDEF sin perfil en AGNEX (incluye autenticación de usuario)
La persistencia de objetos la realizaremos sobre H2
Sprint nº 1
Pivote: CRUD de una tabla simple con un campo id (autonumérico) y un campo descripción (String).
Estimación de dificultad: 15/100 PH.
Notes: 4

## Slide 5
Sprint #1. Sprint Backlog.
Tarea | Estimación de dificultad respecto al pivote (PH)
Creación de una interfaz de usuario en formato HTML con ayuda del framework Bootstrap | 25/100
Configuración del visor GIS en el que visualizar los objetos gráficos | 35/100
Diagrama de clases de diseño del sprint | 10/100
Documentarse sobre cómo extraer el usuario de la sesión http iniciada en el navegador(*) | 20/100
Diagrama de secuencia del caso de uso “Mostrar información sobre cada artefacto” | 30/100
Diagrama de secuencia del caso de uso “Denegar el acceso a usuarios de MDEF sin perfil” | 
TOTAL DE ESFUERZO durante el sprint | 120/100
(*) pospuesto para el siguiente sprint
Tareas a realizar durante el sprint:
Notes: 5

## Slide 6
Sprint #1.
Diagrama Burn-down (Curva de estrés).
Notes: 6

## Slide 7
Sprint #1.
Diagrama de clases de diseño del sprint.
Notes: 7

## Slide 8
Sprint #1.
Diagrama de clases de diseño del sprint.
Notes: 8

## Slide 9
Sprint #1.
Diagrama de clases de diseño del sprint.
Notes: 9

## Slide 10
Sprint #1.
Diagrama de clases de diseño del sprint.
Notes: 10

## Slide 11
Sprint #1.
Notes: 11

## Slide 12
Sprint #1.
Notes: 12

## Slide 13
Sprint #1.
Interfaz de Usuario + Visor GIS insertado.
Aplicación AGNEX
Notes: 13

## Slide 14
¿Preguntas…?